附件3

全省物流园区铁路专用线重点建设项目表（2022—2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 所属铁路局 | 物流园区  名称 | 专用线名称 | 建设主体 | 接轨站 | 规划里程 （km） | 开工时间 | 完工时间 | 预计投资 （亿元） |
| 1 | 蚌埠市固镇县 | 中国铁路上海局集团 | 固镇经济开发区 | 固镇开发区铁路专用线 | 固镇县新型城镇化建设投资有限公司 | 连城站 | 7.8 | 2024年 | 2027年 | 13.18 |
| 2 | 蚌埠市经开区 | 中国铁路上海局集团 | 蚌埠临港产业园综合货运中心 | 蚌埠临港产业园综合货运中心专用线 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 蚌埠东站 | 11.3 | 2024年 | 2027年 | 20.5 |
| 3 | 阜阳市 | 中国铁路上海局集团 | 安徽煤基新材料产业园 | 安徽煤基新材料产业园铁路专用线 | 阜阳交通能源投资有限公司 | 口孜集站 | 2.03 | 2020年  10月 | 2022年  12月 | 5.82 |
| 4 | 芜湖市 | 中国铁路上海局集团 | 芜湖宝特物流园 | 宝特物流专用线 | 芜湖宝特物流有限公司 | 峨桥 | 1 | 2023年  11月 | 2024年  8月 | 1 |
| 5 | 合肥市 | 中国铁路上海局集团 | 合肥派河港国际物流园 | 合肥派河港国际物流园专用线 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 金源热电厂厂内作业场 | 2.4 | 2022年  8月 | 2023年  8月 | 10.3 |
| 6 | 合肥市 | 中国铁路上海局集团 | 合肥国际陆港项目 | 合肥国际内陆港发展有限公司专用线 | 合肥国际内陆港发展有限公司 | 合肥北站 | 2.56 | 2024年 | 2025年 | 1.3 |
| 7 | 宿州市 | 中国铁路上海局集团 | 宿马现代产业园管委会 | 宿马现代产业园铁路专用线工程 | 宿马现代产业园管委会 | 蒿沟站 | 8.53 | 2023年  2月 | 2024年  7月 | 9.07 |